关于对公主岭市2025年美丽乡村建设“百村示范”工程项目的征求意见

根据《关于印发〈2025年美丽乡村建设“十百千万”工程优化调整实施方案〉的通知》（吉农组办〔2024〕35号）文件通知,公主岭市2025年美丽乡村建设“百村示范”工程项目计划选取4个乡镇6个村，实施6个项目。

一、项目基本情况

根据省政府部署要求，为坚持正确政策导向，合理安排村庄建设时序，2025年拟在“十百千万”工程总体目标和总体框架不变及“千村美丽”村完成打造任务的基础上，将“百村示范”村打造重点向基础设施薄弱、产业发展滞后、农民收入较低的村庄倾斜，实施一批以产业发展为中心，以补齐公共基础设施短板和提升农村人居环境为主要内容的项目，解决农民急难愁盼，推动区域间平衡协调发展。

为此，我市遴选了4个乡镇的6个村作为今年“百村示范”创建对象，分别是十屋镇三道圈村，秦家屯镇韩家泡子村，二十家子镇全结村、小顶山村，龙山乡土门岭村、仙山村。聚焦农户反映强烈的道路、边沟、人居环境整治提升等方面实施短板提升工程，促进薄弱村产业融合发展，针对各村街路两侧排水不畅，村内易积水街路无排水设施，雨季汛期造成农户出行不便或危险的情况，在6个村实施道路和排水设施提升工程。项目实施后，可极大提升6个薄弱村基础设施建设水平，制约乡村产业发展及居民生活便利的道路、排水等问题基本得到改善。

二、项目建设内容及规模

1.十屋镇三道圈村：项目计划新建水泥路总长720米，水泥路铺装面积2160平方米；改造沥青罩面道路总长6923.71米，罩面铺装面积24233平方米；新建边沟10378米；新建D500过道管1345米。

2.秦家屯镇韩家泡子村：项目计划新建水泥路48条，总长8151米，水泥路铺装面积24453平方米，新建边沟7100米，新建D500过道管585米。

3.二十家子镇全结村：项目计划原水泥道路改造沥青罩面11条，总长度8953.00米,沥青罩面面积40288.5平方米;新建边沟5358米,新建D500入户过道管113处，长度678米;新建太阳能路灯80套；新建垃圾收集点3处。

4.二十家子镇小顶山村：项目计划改建水泥道路35条，总长度3009米,水泥路铺装面积9027平方米;沥青罩面道路34条，总长8076.1米,沥青罩面面积30966.24平方米;修建矩形盖板边沟3150米,雨水管线DN500过道管316米;安装太阳能路灯100套，设置垃圾收集点3处。

5.龙山乡土门岭村：项目计划新建水泥路47条，总长度2949米，铺装面积9246平方米；沥青罩面道路31条，总长度3908米，沥青罩面面积13678平方米；新建水泥晾晒场3处，铺装面积1896.92平方米；新建边沟长度6100米，D500过道管588米；新建太阳能路灯85套；新建垃圾收集点3处。

6.龙山乡仙山村：项目计划新建水泥路总长570米，水泥路铺装面积1710平方米，沥青罩面道路总长6825.47米，沥青罩面面积27710.55平方米，新建边沟7568.3米，新建D500过道管950米，新建垃圾收集点1处。

三、项目计划投资和资金来源

6个项目估算总投资为7484.16万元，包括一般债资金6000 万元，地方配套资金1484.16万元。

四、组织实施

公主岭市乡村振兴服务中心牵头组织实施，按相关要求完成项目前期手续、项目招投标、设计施工等工作；签署合同，并按规定付款。十屋镇、秦家屯镇、二十家子镇、龙山乡配合完成项目前期选址、立项审批及项目实施期间相关协调工作。

三、资产归属及运营

## 项目建成后，资产归属所在乡镇或村屯，由所在乡镇或村屯按相关资产管理制度入账管理。

公主岭市乡村振兴服务中心

2025年2月6日